Referat for møde

## Mødetype:

Vejledermøde

## Sted: Dato/tid:

Shannon 18-05-2015

10:00

## Fremmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Agenda fra mødeindkaldelse:

1. **Mødeåbning**
   1. Valg af dirigent

Rasmus

* 1. Valg af referent

Kristoffer

1. **Referat fra forrige møde**
   1. Godkendt, og udmærket
2. **Aktionspunkter** 
   1. Fremvisning af foreløbigt produkt
      1. Edit item i Web GUI fremvises.  
         Der er lidt problemer i øjeblikket, men det er ikke langt fra at de er løst.
      2. Add item kan ikke fremvises i øjeblikket, grundet problemer med opkobling til databasen. Det går dog fremad, og tiden er ikke spildt.
      3. Struktureringen af rapporten ser fornuftig ud.
      4. Opkobling af ListViewItem til Edit er også tæt på at fungere.
   2. Navne på rapport – Hvordan?
      1. Lars foretrækker navne ud for afsnit, men efter lidt snakken frem og tilbage, er det besluttet at vi laver et skema, hvor der nævnes hvilke områder og afsnit, de forskellige gruppemedlemmer har været inde over.
   3. SQL Server – Snak med værkstedet
      1. Der skal snakkes med Torben først. Lars mener at der skal udfyldes en formular, og så betaler skolen for det, således at vi ikke selv lægger ud.
3. **Opdateret tidsplan**
   1. Opdateres efter retrospektmødet
4. **Eventuelt**
   1. Accepttest
      1. Der aftales accepttest tirsdag d. 26. maj. Vi sender en mail til Lars umiddelbart efter mødet, og så aftales et tidspunkt.
5. **Mødeafslutning**
   1. Aftale tidspunkt til næste møde
      1. Som møde køres accepttesten d. 26. maj.
   2. Aftale tidspunkt til næste gruppearbejde