# Referat af retrospektmøde

Dato: 09-03-2015

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Rasmus:

**Hvad har han lavet:**

Witt har lavet rammen til applikationen også kaldet ”MainWindow”

Home knappen virker.

**Hvordan er det gået:**

Witt mener det er gået fint udover han gerne ville have implementeret mere. En forhindring kunne her være manglende forståelse for de allerede implementerede design lavet af andre gruppemedlemmer.

**Kommentarer:**

Forslag til næste sprint: Der kunne være flere på opgaven. Måske skal der søges mere hjælp og/eller deles mere viden.

## Mathias N

**Hvad har han lavet:**

Tilføj item er lavet i samarbejde med Mikkel. Design af knapper er påbegyndt. Mathias N har påtaget sig opgaven med det grafiske til applikationen.

**Hvordan er det gået:**

BARE GODT! (Ikk’ fint)

**Kommentarer:**

Der mangler opkobling til database

## Mathis

**Hvad har han lavet:**

En lokal database er lavet og vist til gruppen. Den består af 3 tabeller. Gruppen har ikke set det design der er lavet da han har haft mange problemer med at lave dette.

ER model vurderet af gruppen.

**Hvordan er det gået:**

Problemfyldt. Mathis har brugt meget tid på at tillegne sig viden omkring ”repository pattern”.

**Kommentarer:**

Mathis vil gerne arbejde videre med database og få et repository pattern implementeret i næste sprint.

Mathis mener ikke at flere på opgaven ville optimere processen. Når opgaver uddeles ses der på om der skal flere på opgaven.

## Mikkel

**Hvad har han lavet:**

Mikkel har lavet Tilføj item i samarbejde med Mathias N. Mikkel har også lavet rettelser i kravspecifikationen i samarbejde med Kristoffer.

**Hvordan er det gået:**

FINT!

**Kommentarer:**

Ikke mange

## Kristoffer

**Hvad har han lavet:**

Kristoffer har også lavet rettelser i kravspecifikationen i samarbejde med Mikkel.

Kristoffer og Mathias Ø har lavet ”vis vare”, som er blevet fundamentet for projektet.

Noget af det implementerede arbejde er testet, for at bekræfte at de rigtige valg er taget. Eksempelvis tilfældige oprettede vare der vises i datagrid.

**Hvordan er det gået:**

Der har været programmeringsproblemer undervejs som Kristoffer selv har løst i weekenden. Udover dette mener han det er gået godt og han er tilfreds med sin præstation.

**Kommentarer:**

Der skal måske laves ændring på designet ift. Redigering + fjernelse + tilføjelse af vare. Dette diskuteres til planlægningen af næste sprint.

I implementeringen, som Kristoffer og Mathias har lavet, skal der muligvis laves ændringer (Eksempelvis i en switch case). Disse ting vil blive diskuteret til planlægningen af næste møde så gruppen er enige om hvordan det hele skal laves.

Kristoffer mener ikke han er blevet overbebyrdet. 2 mand på begge opgaver har været passende.

## Mathias Ø

**Hvad har han lavet:**

Prøvet at lave diagrammer, som nok skal til revurdering. Ydermere -> se Kristoffer

**Hvordan er det gået:**

Fremragende

**Kommentarer:**

Det var svært at lave diagrammer. Mathias Ø mener ikke flere på opgaven ville hjælpe.