# Referat af retrospektmøde

Dato: 23-03-2015

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Rasmus:

**Hvad har han lavet:**

Knapper på grid’en. Deployment view. Rediger-vare usecase implementering.

**Hvordan er det gået:**

Det er gået meget godt.

**Kommentarer:**

Vil gerne se databasen koblet op med GUI i næste sprint.

Overvej omstrukturering af Redigér Vare-usecasen.

## Mathias N

**Hvad har han lavet:**

Grafik, resurseprojekt og sekvensdiagram (tilføj vare) med Mikkel.

**Hvordan er det gået:**

Fint, kunne godt have brugt nogle flere opgaver. Git er træls...

**Kommentarer:**

Git er træls...

## Mathis

**Hvad har han lavet:**

Database design og implementering.

**Hvordan er det gået:**

Helt fint – der mangler kun småting, og unit tests. Ellers godt.

**Kommentarer:**

Det var fjollet at glemme unit tests...

## Mikkel

**Hvad har han lavet:**

Redigér Vare implementering. Dokumentation for Tilføj Vare (sekvens-diagram)

Rettelser af småfejl i fx rediger vare.

**Hvordan er det gået:**

Den normerede tid har passet mig meget godt.

**Kommentarer:**

Nej

## Kristoffer

**Hvad har han lavet:**

Refaktorering af koden, så det lever op til SOLID-principperne. (Crucial Stuff)

Skulle være med på nogle ting, men dem han skulle lave det med kunne klare det selv.

Reviewet Mathias Ø’s arbejde.

**Hvordan er det gået:**

Gået fint – men vil gerne påtage sig mere i de kommende sprints.

**Kommentarer:**

Ville gerne lave mere, men røg af pga småting og fordi folk kunne klare det selv.

## Mathias Ø

**Hvad har han lavet:**

Skrevet, designet og implementeret ’Fjern vare’. Mere design til ’Se vare’ (sekvens- og klassediagram)

**Hvordan er det gået:**

Det er gået fint, udover at han blev syg.

**Kommentarer:**

’Fjern vare’ usecasen er ret tynd.