# Referat af retrospektmøde

Dato: 17-04-2015

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Rasmus:

**Hvad har han lavet:**

Refaktorering af ”Fjern varer”, ur, Jenkins.

Fikset Mathias N’s computer, som ikke kunne builde projektet.

**Hvordan er det gået:**

Refaktorering tog fandeme lang tid. Jenkins gav rigtig mange problemer, som kostede meget tid.

**Kommentarer:**

Vi bør have en liste over ekstra-opgaver som kan tages, hvis man i en periode eller i slutningen af sprintet sidder uden opgave som kan laves.

## Mathias N

**Hvad har han lavet:**

Primært lavet grafiske ting.

Refaktorering af ”Rediger varer” til BLL.

**Hvordan er det gået:**

Glemte at koble det på DB. Ellers er det gået fint. Det er gået okay med at arbejde alene, men kunne have været rart med noget sparring, når arbejdet skal reviewes.

**Kommentarer:**

Ville gerne have været koblet på mere. Vi skal have gang i flere tests. Enig med Mathias Ø’s kommentar.

Smækker nok lige vores projekt forbi hans søster (user experience designer) for at få et endnu bedre design.

## Mathis

**Hvad har han lavet:**

Design, DB, undersøgt test af DB.

**Hvordan er det gået:**

Har lært at når der er noget, som skal træffes en beslutning om, er det en god idé bare at vælge en vej, og så følge den.

**Kommentarer:**

Husk design-overvejelser til rapport. Har valgt ikke at unit teste, men integrationsteste pga. høj kobling og generelt ADO.NET lavniveau-gøgl. Det bliver nok noget bottom-up.

## Mikkel

**Hvad har han lavet:**

Arbejdet på ”Tilføj varer”, og generel fejlretning i projektet af især ”Fjern varer” og ”Rediger varer”.

**Hvordan er det gået:**

Der er brugt ud over den tildelte tid på refaktoreringen, men ellers er det gået fint, og der kunne godt have været plads til en lille alene-opgave ved siden af.

**Kommentarer:**

Ingen.

## Kristoffer

**Hvad har han lavet:**

Arbejdet på ”Tilføj varer”, samt hjulpet Rasmus med at få projektet op at køre på Jenkins, og generel fejlretning i projektet.

**Hvordan er det gået:**

Det er gået fint – dog med høj belastning med at få Jenkins op at køre, men det kunne vi jo ikke planlægge os ud af.

**Kommentarer:**

Ser meget frem til at få tests op at køre, så vi løbende kan få testet at tingene stadig virker, når nyt er blevet implementeret.

## Mathias Ø

**Hvad har han lavet:**

Fully dressed use cases

Ekstra opgave: Se varer.

**Hvordan er det gået:**

Generelt problem med database-mappingen satte en del bagud, og kostede en del tid.

**Kommentarer:**

Behov for bedre test at de ting, vi smider op, så andre dele af projektet ikke bliver sat bagud.