# Referat af retrospektmøde

Dato: 17-04-2015

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Rasmus:

**Hvad har han lavet:**

Intet

**Hvordan er det gået:**

Havde ikke mulghed for det

**Kommentarer:**

Vi bør have en liste over ekstra-opgaver som kan tages, hvis man i en periode eller i slutningen af sprintet sidder uden opgave som kan laves.

## Mathias N

**Hvad har han lavet:**

Teknologiundersøgelse af MVVM

**Hvordan er det gået:**

Gik fint nok, normerede tid har passet.

**Kommentarer:**

N/A

## Mathis

**Hvad har han lavet:**

Kigget på synkronisering af databaser

**Hvordan er det gået:**

Det er gået fint. Den normerede tid passede

**Kommentarer:**

N/A.

## Mikkel

**Hvad har han lavet:**

Teknologiundersøgelse af MVVM

**Hvordan er det gået:**

Det er gået fint.

**Kommentarer:**

N/A

## Kristoffer

**Hvad har han lavet:**

Teknologiundersøgelse af MVVM

**Hvordan er det gået:**

Det er gået godt, arbejdsbyrden har passet fint til sprintets længde

**Kommentarer:**

Har været godt med et lyn sprint.

## Mathias Ø

**Hvad har han lavet:**

Begyndt på web applikation

**Hvordan er det gået:**

Har taget lidt længere tid end den normerede tid. Det gik.

**Kommentarer:**

Vi skal blive enige om hvordan siden skal bygges op og hvordan asp.net helt fungere.