# Referat af retrospektmøde

Dato: 17-04-2015

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Rasmus:

**Hvad har han lavet:**

Forsøgt at få Jenkins op at køre. Problemer med Sync Framework. Der er forsøgt unittest af CtrlShowListSelection.

**Hvordan er det gået:**

Ikke tilfredsstillende.

**Kommentarer:**

Ikke flere ufordelte opgaver i et sprint !

Der skal snakkes med Troels omkring: Syncframework, database kald. I forhold til Jenkins.

## Mathias N

**Hvad har han lavet:**

Integrations test af addItem. Kigget på addItem til web application. Kan ikke finde ud af ASP.Net

**Hvordan er det gået:**

Har fået rettet fejl i addItem.

**Kommentarer:**

Ikke flere ufordelte opgaver i et sprint !

## Mathis

**Hvad har han lavet:**

Testet databasen, forsøgt at implementere databasesync.

**Hvordan er det gået:**

Masser af problemer med databasesync. Skal skrive til Microsoft.

**Kommentarer:**

BLL update: Når der skal updates: Gemmer item der skal opdates lokalt i funktionen. Laver et nyt der svarer til en opdateret udgave af det der skal slettes. Sletter den oprindelige fra databasen, og indsætter det nye item i stedet for.

## Mikkel

**Hvad har han lavet:**

Har ikke lavet nogle af sine opgaver. Har bugfixet.

**Hvordan er det gået:**

De ”ikke udførte opgaver ” kunne ikke laves, da det ikke kunne testes. Har kigget på ASP.net

**Kommentarer:**

Lidt dumt at de opgaver der var unassigned var opgaver som folk ikke kunne finde ud af.

## Kristoffer

**Hvad har han lavet:**

Unit test af CtrlTemplate. Forsøgt. Kunne ikke lade sig gøre. Har kigget på ASP.net

**Hvordan er det gået:**

Ikke særlig godt. Kunne ikke lave ordenlige tests.

**Kommentarer:**

Sender mail til Poul Ejner Rovsing.

Unassigned opgaver dårlig idé.

## Mathias Ø

**Hvad har han lavet:**

Lavet test af CtrlItemList. Testet delete

**Hvordan er det gået:**

Brugt rigtig lang tid. Rigtig mange timer blev brugt.

**Kommentarer:**

Er meget meget træt. Fordi han ikke var assignet til opgaver tænkte Mathias: ”Du er ikke assigned. Så du skal IKKE tage dem Mathias!!!” Så det er en dårlig idé.