# Referat af retrospektmøde

Dato: 17-04-2015

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Rasmus:

**Hvad har han lavet:**

Når der bliver tilføjet ting til standardlisten, kommer det på indkøbslisten, medmindre det er på køleskabslisten m.m. Rettede i AddItemsToTable. ChangeItem fungerer i databasen nu.

**Hvordan er det gået:**

Det gik fint! Har haft fint at se til.

**Kommentarer:**

Synes vi skal fokusere på at unitteste webapplikationen.

## Mathias N

**Hvad har han lavet:**

Har lavet notifikationer-usecasen. Kiggede på refaktorering af unit test af AddItemsToTable.

**Hvordan er det gået:**

Notifikationer gik ganske fint. Refaktorering af AddItemsToTable er jævnt svært. Der skal et stort arbejde til at fikse 128+ linjers kode.

**Kommentarer:**

Er ked af at vi ikke brugte MVVM fra starten ☹

## Mathis

**Hvad har han lavet:**

Har fået sync til at virke. Har lavet async generiske repository til webapplikationen.

**Hvordan er det gået:**

Det er gået godt.

**Kommentarer:**

## Mikkel

**Hvad har han lavet:**

Har fået påbegyndt AddItem til web-applikationen (ingen DB adgang). Har kigget på hvorledes ASP.NET fungerer. Skulle have lavet ListView med Kristoffer og Mat men de mødtes ikke pga. sygdom og tralvhed i I4DAB.

**Hvordan er det gået:**

Udover at det sidstnævnte ikke blev navnet er det gået udmærket.

**Kommentarer:**

Layouttet på webapplikationen driller en smule.

## Kristoffer

**Hvad har han lavet:**

Har lavet skelettet til ’Edit Item’ til webapplikationen. Lavede det med inspiration fra Mikkels skelet, da det helst skulle ligne.

**Hvordan er det gået:**

Har haft samme problemer med ASP.NET layouttet. Vi brugte meget tid på I4DAB-afleveringen, så det var svært at finde tid til at mødes – så der er ikke blevet udviklet en fælles ViewList. Har ikke nået så meget som jeg gerne ville, men håber det blivere nemmere i næste sprint.

**Kommentarer:**

Det bliver nemmere nu når vi får undervisning i ASP.NET.

## Mathias Ø

**Hvad har han lavet:**

Har lavet skelettet for hele web-applikationen. Altså rygsøjlen. Har fundet ud af hvordan vi navigerer rundt på siden. Har fået erfaring inden for ASP.NET

**Hvordan er det gået:**

Det gik sådan set fint. Lå desværre syg fredag og lørdag.

**Kommentarer:**