# Referat af retrospektmøde

Dato: 11-05-2015

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Mathias N | X |  |  |
| Mathias Ø | X |  |  |
| Mathis | X |  |  |
| Mikkel | X |  |  |
| Rasmus | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Rasmus:

**Hvad har han lavet:**

Kigget på Jenkins. Der var en fejl så han gad ikke mere. Witt har prioriteret webapplikationen i stedet.

**Hvordan er det gået:**

Der har været meget at lave.

**Kommentarer:**

Jenkins er træls når man ikke har adgang til serveren.

## Mathias N

**Hvad har han lavet:**

Han arbejdet på ”shelf-life” med Mathis og ”sync” funktionen til applikationen.

Han har også kigget på ”Viewet” i webapplikationen.

**Hvordan er det gået:**

I forhold til webapplikationen har der været mange komplikationer med dette.

**Kommentarer:**

Ingen.

## Mathis

**Hvad har han lavet:**

Har tilføjet ”shelf-life” på med Mathias N.

Har kigget på MySQL i forhold til MSSql og entity framework.

DAL API til webapplikation

**Hvordan er det gået:**

Mathis har noget det han skulle og mere til. Udover ”db test”. Dette vil han snakke med Troels om.

Ellers mener Mathis at det er gået godt.

**Kommentarer:**

Entity framework virker med MySQL. Dog skal man skrive sin egen dataprovider hvis man skal lave en ”sync” funktion. Dette er meget omstændigt.

## Mikkel

**Hvad har han lavet:**

Mikkel har lavet controllers til webapp. Hovedsageligt til ”edit Item”. Den virker, men den skal opkobles til en database og arbejde på det rigtige Item.

**Hvordan er det gået:**

Det er gået fint. Men der er blevet brugt mere tid end estimeret. Næste gang skal der mere tid til disse opgaver.

**Kommentarer:**

Ingen opdeling mellem ”Controller” og ”View” i webapp. Disse to hører meget sammen og burde derfor laves af samme person/personer.

## Kristoffer

**Hvad har han lavet:**

Har lavet fejlretning. Mange småfejl er blevet rettet.

”Alt+F4” – i applikationen er undersøgt. Ingen fejl.

Fjernet ”luk knap” og rettet andet i notifikations-delen.

Ydermere har Kristoffer lavet på View i webapplikationen sammen med Mathias N

**Hvordan er det gået:**

Arbejdet med Viewet mener Kristoffer ikke at han har fået meget ud af.

**Kommentarer:**

Kristoffer var i tvivl om ”delete Item” opgaven og har derfor ikke lavet på den.

Glad for sin planlægning af din tid.

## Mathias Ø

**Hvad har han lavet:**

Mathias har lavet på webapplikationen sammen med Mikkel og Witt. Tilføjet Controller funktionalitet og undersøgt hvordan data kommer fra View laget til controller laget.

**Hvordan er det gået:**

Der har været mange udfordringer med at få controller og views til at virke sammen, da det også har været en læringsproces.

Ligesom Mikkel mener Mathias Ø at Controller delen ikke kunne laves alene, da den hænger for meget sammen med Model og View.

**Kommentarer:**